## Slide 1
Digital Overflytning
10. februar 2021

## Slide 2
Dagsorden (NB: ændret rækkefølge + nye punkter)
Bemærkninger til og godkendelse af referat fra mødet den 9. december 2020
Udpegning af referent til næste møde i DO den 13. april 2021 kl.9-10
Status på valideringsfejlen
Driftsstatus og hjemmeside
Status på timebanksprojekt
Coronaregler og Arnepension og evt. udveksling af data (mail fra FOA)
Fusionerende a-kasser – opfølgning
Revisorerklæring
Nyt tillæg til kontrakt
Dataudveksling udenfor DO
Eventuelt

## Slide 3
Referat
Referent i dag: Eva Hansen fra Lederne
Referatet fra sidst:
Bemærkninger?

## Slide 4
Næste møde
13. april 2021 kl.9-10
Referent til næste møde?

## Slide 5
Status på valideringsfejlen
Orientering fra KMD
Frigivelse til test?
Ønsket frigivelse til PROD?

## Slide 6
Ny DO-hjemmeside
https://danskeakasser.dk/digital-overflytning
Driftsstatus – udgået….
Bemærkninger?

## Slide 8
Status på TIMEBANKSPROJEKTET
Runde:
Hvordan går med afgrænsningen af fraflytter timebanken?
Har I valideret?
Har I fejlmeldt?
Er fejlmeldingerne rettet?
Hvis nej – hvad er tidshorisonten for rettelser?

## Slide 9
Ændringer i DO?
Analyse og forslag fra FOA

## Slide 10
Tvunget medlemskab
Skal oplysninger om tvunget medlemskab i DO?
Tvunget medlemskab pga MAF - Vurdering: Overstået ”lige om lidt”
Tvunget medlemskab pga. Arne pension – Det må være medlemmets ansvar
Konklusion: Ingen ændringer
Er I enige?

## Slide 11
”Arne”-pension
Behov for udveksling af nye oplysninger med UDK i forbindelse med Tidlig Pension
UDK behov: Oplysninger om medlemskab
A-kassebehov: oplysninger om evt. kompensationsydelse, der hindrer efterlønspræmie
DAK er i dialog med UDK og STAR om dataudveksling – endnu usikkert om det involverer DO.

## Slide 12
Fusionerede A-kasser
- og opslag i DFDG
Ny STAR beslutning:
A-kassenr. Rettes også tilbage i tid og også for aktuelt udmeldte medlemmer.
Gennemføres som datagenopretningsscript
For fusion mellem 37 og 40:
”Højt prioriteret opgave ligger i kø”
(Forventes gennemført indenfor 1 måned)

## Slide 13
Revisorerklæringer
For 2020 er klar
Bliver udsendt til a-kasserne i dag
Færre og mere overskueligt end tidligere år
En enkelt påtale, som DAK følger op på

## Slide 14
Tillæg til kontrakt
på vej
Forventes indenfor 1 måned

## Slide 15
Tillægsaftale
Indhold
En ny betalingsmodel for
  udvikling, fejlsøgning/datagenopretning og revisorerklæringer mv
  betaling fra ikke-medlemmer af DAK.
  I den gældende aftale findes der ikke en betalingsmodel ift. udvikling mv.
  DAK vil fortsat betale drift og revision for medlems-a-kasserne.
En ny samarbejdsmodel som i højere grad skal sikre
  fokus på DO derude
  at alle a-kasser på alle niveauer tager ejerskab til DO, 0
  samspil mellem egne It-systemer og DO,
  en hensigtsmæssig og effektiv administration på tværs, korrekte data, test mv.
DAK’s bestyrelse og repræsentantskab har godkendt, at der laves en tillægsaftale, hvor betalingsmodel og samarbejdsmodel ændres.

## Slide 16
Dataudveksling udenfor DO
Kompleks problemstilling – ikke helt regeldækket
DAK arbejder på et samlet notat
Forhåbning: Gentlemens agreement om indhold og aftaler efter afstemning med branchen.
Forelægges i første omgang projektgruppen
I hører nærmere 

## Slide 17
Eventuelt?